**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»**

Паспорт Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района Томской области, экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | жители Парабельского района, проектные и строительные организации, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочные цели социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.  2. Газификация Парабельского района  3. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры.  4. Повышение уровня благоустройства территорий.  5. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  6. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО) на здоровье человека и окружающую среду.  7. Повышение качества предоставляемых услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели целей | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | | | | | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 |
| 2. Уровень газификации Парабельского района, % | | | | | | 27 | | 29 | | 31 | | 33 | | | 35 |
| 3. Индекс сокращения объемов потребления энергоресурсов МКД и создание условий для повышения энергоэффективности МКД (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | | | | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 |
| 4. Количество дворовых и общественных пространств, на которых выполнено благоустройство, ед. | | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние, % | | | | | | 28 | | 32 | | 36 | | 40 | | | 44 |
| 6. Приобретение контейнеров | | | | | | 150 | | 60 | | 60 | | 70 | | | 90 |
| 7. Доля инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства энергетического хозяйства МУП Нарымское ЖКХ приведенное в нормативное состояние, % | | | | | | х | | х | | х | | 10 | | | 30 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.  Задача 2 - Газификация Парабельского района.  Задача 3 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района.  Задача 4 - Формирование современной городской среды на территории Парабельского района.  Задача 5 - Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района  Задача 6 - Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.  Задача 7 - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых ЖКХ-услуг. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | | | | 200 | | | 200 | | 200 | | 200 | | | 200 | |
| 2. Уровень газификации Парабельского района, % | | | | 27 | | | 29 | | 31 | | 33 | | | 35 | |
| 3.1. Оснащение МКД энергосберегающим оборудованием, % | | | | 70 | | | 85 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 3.2. Сокращение объемов потребления энергоресурсов, % | | | | 15 | | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | |
| 4.1. Количество дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство, ед. | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 4.2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед. | | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 5.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % | | | | 28 | | | 32 | | 36 | | 40 | | | 44 | |
| 6.1. Создание мест (площадок) накопления ТКО | | | | 15 | | | 10 | | 10 | | 12 | | | 20 | |
| 6.2. Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | | 0 | |
| 6.3. Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 6.4. Создание объектов в сфере обращения с ТКО | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 6.5. Переданные полномочия исполнительным органам местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | | | | 1 | | | 4 | | 0 | | 4 | | | 0 | |
| 6.6. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории муниципального района, в % | | | | 0 | | | 0 | | 50 | | 70 | | | 80 | |
| 7.1. Капитальный ремонт дизель-генераторных установок марки ДГ-72М, ед. | | | |  | | |  | |  | | 1 | | |  | |
| 7.2. Капитальный ремонт коммуникаций электроснабжения, % | | | |  | | |  | |  | | 2 | | | 2 | |
| 7.3. Капитальный ремонт котельных, ед | | | |  | | |  | |  | |  | | | 3 | |
| 7.4. Строительство котельных, ед. | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1 | |
| 7.5. Ремонт водопровода, % | | | |  | | |  | |  | |  | | | 100 | |
| 7.6. Строительство водоочистного комплекса, ед | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1 | |
| 7.7. Реконструкция воздушной линии, % | | | |  | | |  | |  | |  | | | 25 | |
| 7.8. Замена опор линии электропередач, % | | | |  | | |  | |  | |  | | | 25 | |
| 7.9. Установка, замена, прибора учета расхода топлива, ед | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1 | |
| 7.10. Установка, замена прибора учета электроэнергии, ед | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1 | |
| 7.11. Установка приборов учета на отпуск электроэнергии, % | | | |  | | |  | |  | |  | | | 25 | |
| 7.12. Замена приборов учета у потребителей с выносом на опоры,% | | | |  | | |  | |  | | 40 | | | 60 | |
| 7.13. Подвод коммуникаций к земельному участку: | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 7.13.1. Сети теплоснабжения, м | | | |  | | |  | |  | |  | | | 232 | |
| 7.13.2. Сети водоснабжения, м | | | |  | | |  | |  | |  | | | 282 | |
| 7.13.3. Сети водоотведения, м | | | |  | | |  | |  | |  | | | 156 | |
| 7.13.4. Сети электроснабжения, ед | | | |  | | |  | |  | |  | | | 1 | |
| 7.14. Обеспечение электроснабжением земельных участков, ед | | | |  | | |  | |  | |  | | | 9 | |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»  Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района»  Подпрограмма 3 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района»  Подпрограмма 4 « Формирование современной городской среды на территории Парабельского района»  Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района»  Подпрограмма 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО»  Подпрограмма 7 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации) тыс. рублей |  | всего | 2020 | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 6 636,27418 | 4 958,21 | 1678,06418 | | 0,00 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет (по согласованию) | 151124,37694 | 32 704,13 | 29 051,89890 | | 27 936,64804 | | | | 49 052,500 | | | | 12379,200 | | |
| районный бюджет | 194 956,5444 | 11 436,31 | 18157,44299 | | 38855,91679 | | | | 73227,26262 | | | | 53279,612 | | |
| всего по источникам | 352 717,19552 | 49 098,65 | 48887,40607 | | 66792,56483 | | | | 122279,76262 | | | | 65658,812 | | |