АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2024г.									                                  № 262 а

Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории

муниципального образования «Парабельский район» по принципу «одного окна»

В соответствии с пунктом 12 Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт"), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26 сентября 2023 года N 672 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт")", в целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов, улучшения инвестиционного климата на территории муниципального образования «Парабельский район»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Парабельский район» по принципу «одного окна» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Определить экономический отдел Администрации Парабельского района уполномоченным отделом по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Парабельского района.

- Отделам Администрации Парабельского района в рамках своей компетенции оказывать содействие экономическому отделу Администрации Парабельского района в вопросах привлечения инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов.

- Рекомендовать Главам сельских поселений Парабельского района в рамках своих полномочий обеспечить содействие в реализации инвестиционных проектов на подведомственной территории в соответствии с настоящим Постановлением.

- Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Парабельского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовать в газете «Нарымский вестник».

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по экономической политике и управлению муниципальным имуществом А.А. Бут.

И.о. Главы района									           Д.А. Барсагаев

Н.В. Ципуштанова

2 13 47

Рассылка:

АНО «Нарымский вестник» -  1		Экономический отдел – 1		Андриив И.М. – 1

Сельские поселения – 5			Бут А.А.  - 1

- Приложение к постановлению Администрации

- Парабельского района от 23.05.2024г. № 262а

ПОРЯДОК

сопровождения инвестиционных проектов на территории

муниципального образования «Парабельский район»

по принципу «одного окна»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Порядок сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Парабельский район» по принципу "одного окна" устанавливает порядок действий Администрации Парабельского района и ее отделов по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвестору, инициатору инвестиционного проекта при реализации инвестиционных проектов на территории Парабельского района (далее - Порядок).

- Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины:

инвестор - субъект, осуществляющий вложение денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта на территории Парабельского района;

инвестиционный проект - в соответствии с понятием "инвестиционный проект", определенным в Федеральном законе от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

инициатор инвестиционного проекта - физическое или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта на территории Парабельского района;

уполномоченный отдел по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Парабельского района (далее - Уполномоченный отдел) - отдел Администрации Парабельского района, который осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Парабельского района при проведении оценки инвестиционных проектов, координации в сфере инвестиционной деятельности, оказанию содействия улучшения инвестиционного климата на территории Парабельского района;

заявка на сопровождение инвестиционного проекта на территории Парабельского района (далее - Заявка) - информация о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного проекта, сведения об инвестиционном проекте, представляемые инвестором, инициатором инвестиционного проекта, с изложением основных условий его реализации на территории Парабельского района;

общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Парабельского района (далее - Совет) - постоянно действующий, координационный совещательный орган, образованный в целях создания благоприятного инвестиционного климата, развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Парабельский район», а также координации деятельности Администрации Парабельского района и ее отделов;

куратор инвестиционного проекта - обеспечивающее сопровождение инвестиционного проекта должностное лицо, замещающее должность не ниже заместителя Главы Парабельского района, определенное постановлением Администрации Парабельского района исходя из отраслевой принадлежности инвестиционного проекта;

соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории Парабельского района (далее - Соглашение) - соглашение, заключаемое Администрацией Парабельского района с инвестором, инициатором инвестиционного проекта, устанавливающее объемы, направления и сроки реализации инвестиционного проекта, условия и порядок сопровождения инвестиционного проекта, а также права и обязанности сторон.

2. ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- На территории Парабельского района для инвестора, инициатора инвестиционного проекта предусмотрены следующие формы сопровождения инвестиционных проектов:

1) информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта,

2) организационное сопровождение инвестиционного проекта.

- Для получения сопровождения инвестор, инициатор инвестиционного проекта обращаются в Уполномоченный отдел.

Контактная информация об Уполномоченном отделе:

наименование - Экономический отдел Администрации Парабельского района;

адрес - 634600, с. Парабель, ул. Советская, д. 14;

телефон - 8 (38 252) 2 13 47;

режим работы - рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 14.00 по местному времени

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта включает подготовку предложений и предоставление инвесторам, инициаторам инвестиционных проектов информации на безвозмездной основе:

1) по механизмам и возможным инструментам поддержки, на которые может претендовать инвестор, инициатор инвестиционного проекта в соответствии с действующим законодательством;

2) по имеющимся на территории Парабельского района инвестиционным площадкам для реализации инвестиционного проекта;

3) по реестру инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Парабельский район»;

5) о социально-экономическом положении Парабельского района;

6) об инвестиционных возможностях и инвестиционном потенциале Парабельского района;

7) по иным вопросам, относящимся к инвестиционной деятельности Парабельского района.

- Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов инвестор может обратиться по каналу прямой связи, определенному постановлением Администрации Парабельского района.

4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Организационное сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в целях:

1) сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;

2) оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, а также очной презентации инвестиционного проекта на Совете;

3) подготовки Соглашений;

4) осуществления мер содействия в прохождении инвестором, инициатором инвестиционного проекта, установленных законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами процедур и согласований, разрешений, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

5) оказания содействия в поиске дополнительного финансирования для реализации инвестиционных проектов, нефинансовых партнеров (по снабжению, внедрению новых технологий, продвижению продукции и т.д.).

- Основанием для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) организационного сопровождения инвестиционного проекта является представление инвестором, инициатором инвестиционного проекта Заявки в адрес Уполномоченного отдела по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с учетом положений пункта 9 настоящего Порядка.

- Состав документов к Заявке:

- бизнес-план инвестиционного проекта;

- презентация инвестиционного проекта (по возможности);

- технические требования и условия для реализации инвестиционного проекта.

Для всех исходных данных и расчетных величин, представленных инициатором инвестиционного проекта в бизнес-плане, указываются источники их получения. Для ценовых величин указывается конкретная дата, на которую приводятся расчеты.

- При необходимости получения недостающей информации, предусмотренной Заявкой, Уполномоченный отдел запрашивает данную информацию у инвестора, инициатора инвестиционного проекта, в этом случае срок принятия решения продлевается на период получения необходимой информации.

- Заявка подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с даты ее поступления. В случае поступления Заявки в выходной или нерабочий праздничный день ее регистрация осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

- Уполномоченный отдел в течение двух рабочих дней со дня получения Заявки принимает предварительное решение об организационном сопровождении инвестиционного проекта или об отказе в организационном сопровождении инвестиционного проекта. Положительное решение принимается в случае соответствия инвестиционного проекта условиям:

1) объем инвестиций не менее 5 млн рублей;

2) объем собственных средств инвестора, инициатора инвестиционного проекта не менее 10% от сметной стоимости инвестиционного проекта;

3) реализация инвестиционного проекта соответствует приоритетам социально-экономического развития Парабельского района.

- Уполномоченный отдел в течение одного рабочего дня со дня принятия предварительного решения:

1) положительного - направляет весь пакет документов в электронном виде или копии пакета документов на бумажном носителе членам Совета, а также в адрес Главы сельского поселения, на территории которого планируется к реализации инвестиционный проект, для предварительного рассмотрения;

2) отрицательного - направляет официальный ответ в адрес инвестора, инициатора инвестиционного проекта об отказе в сопровождении инвестиционного проекта с указанием причин.

- Основанием для принятия предварительного отрицательного решения является невыполнение двух и более условий, определенных в пункте 12 настоящего Порядка.

- Каждый член Совета в течение пяти рабочих дней с даты получения документов изучает представленные материалы по вопросам своей компетенции и предоставляет в Уполномоченный отдел предварительное заключение о целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории Парабельского района в печатном или электронном виде.

При необходимости более детального изучения представленных материалов члены Совета имеют право запрашивать дополнительные материалы, связанные с реализацией инвестиционного проекта, у инвестора, инициатора инвестиционного проекта, реализующего конкретный инвестиционный проект, инициатора инвестиционного проекта, отделов и структурных подразделений Администрации Парабельского района, Администрации сельского поселения, на территории которого планируется к реализации инвестиционный проект, других организаций по вопросам, входящим в их компетенцию.

В данном случае сроки рассмотрения исходных материалов продлеваются на период получения недостающей информации.

- Уполномоченный отдел обобщает поступившие от членов Совета предварительные заключения и подготавливает в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 15 настоящего Порядка, проект заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Парабельского района.

В заключении Уполномоченным отделом отражаются основные параметры инвестиционного проекта, указываются данные об ожидаемом бюджетном и социальном эффекте от реализации инвестиционного проекта, дается оценка о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Парабельского района, а также указываются замечания, обозначенные членами Совета в предварительных заключениях, которые не были устранены инвестором, инициатором инвестиционного проекта в ходе подготовки инвестиционного проекта к рассмотрению на заседании Совета.

- Уполномоченный отдел организует заседания Совета с предоставлением следующих материалов:

- краткое технико-экономическое обоснование проекта;

- - документы, представленные инвестором, инициатором инвестиционного проекта согласно пунктам 8, 9 настоящего Порядка;

- дополнительная информация, связанная с реализацией инвестиционного проекта;

- заключение Уполномоченного отдела о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Парабельского района.

На заседании Совета вправе присутствовать представитель инвестора, инициатора инвестиционного проекта.

- Члены Совета рассматривают материалы по инвестиционному проекту и принимают одно из следующих решений:

1) сопровождение проекта целесообразно;

2) сопровождение проекта нецелесообразно.

- Основаниями для отказа в сопровождении инвестиционного проекта на территории Парабельского района являются:

- предоставление инвестором, инициатором инвестиционного проекта недостоверных сведений;

- непредоставление инвестором, инициатором инвестиционного проекта в полном объеме необходимых документов в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Порядка;

- мотивированное отрицательное заключение хотя бы одного члена Совета;

- нахождение инвестора, инициатора инвестиционного проекта в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

- В случае подтверждения целесообразности и экономической обоснованности инвестиционного проекта, Уполномоченный отдел в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета осуществляет подготовку проекта постановления Администрации Парабельского района о сопровождении инвестиционного проекта на территории Парабельского района и назначении Куратора инвестиционного проекта (далее - Постановление о сопровождении инвестиционного проекта).

- На основании Постановления о сопровождении инвестиционного проекта Куратор инвестиционного проекта осуществляет подготовку Соглашения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в течение трех рабочих дней со дня подписания Постановления о сопровождении инвестиционного проекта.

- Сведения об инвестиционных проектах, по которым приняты Постановления о сопровождении инвестиционного проекта, подлежат включению в реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Парабельский район» (далее - Реестр инвестиционных проектов).

- Куратор инвестиционного проекта осуществляет организационное сопровождение инвестиционного проекта с целью его окончательной реализации в соответствии с заключенным Соглашением.

При этом сроком окончания сопровождения инвестиционного проекта является совместное решение Куратора инвестиционного проекта и инвестора, инициатора инвестиционного проекта о прекращении работы в связи с завершением инвестиционного проекта или отсутствием необходимости его дальнейшей реализации, которое оформляется в письменном виде и передается в Уполномоченный отдел.

- Уполномоченный отдел в течение трех рабочих дней с даты получения данного совместного решения подготавливает проект постановления Администрации Парабельского района о прекращении сопровождения инвестиционного проекта и исключении его из Реестра инвестиционных проектов.

- На основании отрицательного решения Совета в течение двух рабочих дней после подписания протокола заседания Совета инвестиционный проект с выпиской из протокола возвращается Заявителю.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в Уполномоченный отдел, несет инвестор, инициатор инвестиционного проекта.

- Уполномоченный отдел осуществляет ведение Реестра инвестиционных проектов, который размещается на сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель Главы района –

Управляющий делами									Д.А. Барсагаев

|  | Приложение № 1 к Порядку сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Парабельский район» по принципу "одного окна" |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на сопровождение инвестиционного проекта

| Цель обращения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта (инвестор) | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Основной вид деятельности |  |
|  | Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail |  |
|  | Руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |
|  | ИНН/ОГРН |  |
| Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да, то какой |  |  |
| Наличие производства по делу о несостоятельности (да/нет) (если да, указать номер судебного дела, дату введения процедур банкротства) |  |  |
| Сведения о процессе ликвидации (проводится процедура ликвидации, не проводится процедура ликвидации) |  |  |
| Сведения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да/нет) (если да, указать информацию о приостановлении деятельности) |  |  |
| Наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (да/нет) |  |  |
| Виды и формы получаемой государственной, муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (при наличии) |  |  |
| Наименование и краткое описание инвестиционного проекта |  |  |
| Статус проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, реализуемый инвестиционный проект) |  |  |
| Включение инвестиционного проекта в государственные программы Российской Федерации и Томской области, федеральные целевые программы, федеральные адресные инвестиционные программы, перечень областных адресных инвестиционных проектов, Стратегию социального и экономического развития Томской области на период до 2030 года, утвержденную постановлением Законодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 г. N 2580, Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года, утвержденную Решением Думы Парабельского района от 20.02.2016 №08, муниципальные программы Администрации Парабельского района, основные направления и стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный периоды и т.д. |  |  |
| Место реализации инвестиционного проекта (наименование муниципального образования Парабельского района) |  |  |
| Связь с иными независимыми проектами, в том числе инфраструктурными (при наличии связи указать наименование проекта, место и сроки реализации) |  |  |

| Степень готовности инвестиционного проекта на предъинвестиционной и инвестиционной фазах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предъинвестиционная фаза | Завершение маркетинговых исследований |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор места производственной площадки/земельного участка |  | нет/процент выполнения |
|  | Наличие утвержденного бизнес-плана (технико-экономического обоснования) |  | нет/да |
|  | Наличие документально подтвержденных источников финансирования |  | нет/да |
|  | Наличие проектной документации |  | нет/процент выполнения |
|  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |  | нет/процент выполнения |
| Инвестиционная фаза | Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости |  | нет/процент выполнения |
|  | Получение разрешения на строительство |  | нет/да |
|  | Производство ландшафтных работ |  | нет/процент выполнения |
|  | Прокладка инфраструктурных коммуникаций |  | нет/процент выполнения |
|  | Производство строительно-монтажных работ |  | нет/процент выполнения |
|  | Монтаж технологического и вспомогательного оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Подключение к объектам транспортно-энергетической инфраструктуры |  | нет/процент выполнения |
|  | Пусконаладочные работы |  | нет/процент выполнения |
|  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | нет/да |
|  | Набор и обучение персонала |  | нет/процент выполнения |
|  | Финансирование инвестиционного проекта |  | нет/процент выполнения |
| Дополнительная информация <1> |  |  |  |
| Контактные данные ответственного лица от инициатора инвестиционного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия |  | Должность |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  |  | Телефон, факс, e-mail |  |
| Дата составления заявки |  |  |  |

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.

Руководитель	 ___________________ 	________________________________________

(подпись) 				 (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> Заполняется в случае необходимости внесения дополнений, уточнений и комментариев.

|  | Приложение № 2 к Порядку сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Парабельский район» по принципу "одного окна" |
| --- | --- |

Соглашение

о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта

на территории Парабельского района

с. Парабель									 "__" __________ 20__ года

Администрация Парабельского района, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице Главы Парабельского района _________________________________________, действующего на основании Устава _______________________ с одной стороны, и ____________________________

____________________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование Инвестора)

именуемое в дальнейшем "Инвестор", в лице _____________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(указывается должность, Ф.И.О. руководителя организации Инвестора (Ф.И.О. инвестора),

действующего на основании ___________________________________________________________,

(указываются реквизиты соответствующего нормативного правового акта, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность Сторон по реализации на территории Парабельского района инвестиционного проекта _____________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

и мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта по принципу "одного окна".

1.2. В инвестиционный проект предполагается вложение средств Инвестора в размере __________________________________________________, которые будут способствовать внедрению прогрессивных технологий и созданию новых рабочих мест.

1.3. Место реализации проекта: __________________________________________________.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. Основными направлениями взаимодействия Сторон по сопровождению инвестиционного проекта на территории Парабельского района являются:

2.1.1. Реализация мероприятий, направленных на сопровождение инвестиционного проекта, привлечение инвестиций в экономику Парабельского района.

2.1.2. Организация мониторинга и взаимного обмена информацией по реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.3. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта.

2.1.4. Организация эффективной системы контроля, отчетности по реализации инвестиционного проекта.

3. Полномочия Сторон

3.1. Администрация:

3.1.1. Осуществляет контроль и координацию реализации инвестиционного проекта, а именно:

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Инвестору в реализации инвестиционного проекта;

- рассматривает в установленном законодательством порядке вопрос о предоставлении Инвестору земельного участка для реализации инвестиционного проекта;

- оказывает Инвестору, заинтересованному в реализации собственного инвестиционного проекта на территории Парабельского района, содействие в прохождении необходимых процедур и согласований;

- предоставляет инвесторам, заинтересованным в реализации собственных инвестиционных проектов на территории Парабельского района, сводную информацию в соответствии с их требованиями (в том числе о мерах содействия в прохождении необходимых процедур и согласований), за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления;

- предоставляет информацию о возможностях размещения предполагаемых инвестиционных проектов (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), о социально-экономическом положении, транспортных схемах, кадровом потенциале, природных ресурсах;

- предоставляет информацию о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать Инвестор;

- сопровождает инвестиционные проекты в вопросах взаимодействия с органами местного самоуправления поселений Парабельского района и субъектами инвестиционной деятельности;

- организует переговоры, встречи, совещания, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

- оказывает консультативную помощь инвестору в пределах своей компетенции, с соблюдением действующего законодательства, а также в рамках реализации данного Соглашения на всех стадиях проведения комплекса организационных и согласительных мероприятий.

3.1.2. Совершает в рамках своих полномочий иные действия, необходимые для реализации инвестиционного проекта.

3.2. Инвестор:

3.2.1. Осуществляет в Парабельском районе инвестиционный проект ____________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

(далее – Инвестиционный проект), в ходе которого________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

(указать мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционного проекта)

3.2.2. Привлекает для реализации инвестиционного проекта подрядные организации, действующие на территории Томской области и Парабельского района.

3.2.3. Реализует Инвестиционный проект в соответствии со следующим графиком работ (заполняется исходя из степени проработанности инвестиционного проекта):

- производит государственную регистрацию юридического лица или обособленного подразделения предприятия на территории Парабельского района (при необходимости);

- при реализации инвестиционного проекта организует дополнительно ________ постоянных рабочих мест;

- привлекает для реализации инвестиционного проекта трудовые ресурсы из числа населения, проживающего на территории Парабельского района;

- до ________ приступает к реализации инвестиционного проекта;

- ежеквартально представляет необходимую информацию в Администрацию Парабельского района о ходе реализации инвестиционного проекта для мониторинга;

- в установленные законодательством сроки представляет достоверную информацию в органы государственной статистики по формам статистического наблюдения;

- завершает реализацию Инвестиционного проекта до ______.

3.2.4. Обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, и отсутствие задолженности перед областным и местными бюджетами на каждую отчетную дату.

3.2.5. Обеспечивает создание эффективных рабочих мест с заработной платой не ниже среднерайонного уровня и безопасными условиями труда.

3.2.6. Принимает меры, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

3.2.7. Принимает участие в социально-экономическом развитии Парабельского района.

4. Конфиденциальность

4.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Соглашения, а также договоров с третьими лицами, участвующими в реализации инвестиционного проекта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

5.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения являются его неотъемлемой частью со дня их подписания Сторонами.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Первый заместитель Главы района –

Управляющий делами									Д.А. Барсагаев