АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции Постановления Администрации Парабельского района от 24.03.2016 № 151а, 13.05.2016 № 257а, 20.10.2016 № 590а, 23.12.2016 № 719а, 23.03.2017 № 185а. 26.06.2016 № 431а, 21.02.2018 № 96а, 06.03.2018 № 123а, 12.10.2018 № 579а, 27.12.2018 № 761а, 04.07.2019 № 369а, 02.08.2019 № 405а, 29.08.2019 № 463а, 01.12.2020 № 546а, 14.04.2021 № 174а, 16.03.2022 № 146а, 15.06.2022 № 295а, 13.03.2023 № 130а, 26.03.2024 № 162а)

07.12.2015								                                            № 928а

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района на 2016-2020 годы»

В целях обеспечения, сохранения и развития транспортной доступности на территории Парабельского района, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Парабельского района от 29.04.2015 № 341а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Парабельского района от 28.11.2013 № 932а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Финансовая поддержка Парабельского МУАТП на 2014-2016 годы»

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.О. Главы района									 Е.А. Рязанова

Приложение

к постановлению Администрации Парабельского района

от 07.12.2015 № 928а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | Перевозчики, авиаперевозчики |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Содействие повышению эффективности транспортной системы района |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 3. Количество авиарейсов в год |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского на период распутицы» Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения» Задача 5 «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района на период распутицы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество авиарейсов в год |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  | Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |
|  | Задача 4 «Обеспечение транспортного обслуживания населения Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов |  |  | - |  | 3 |  | - |
|  | Задача 5 «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подключенных населенных пунктов к современным услугам связи |  |  | - |  | 1 |  | - |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок» Подпрограмма 2 «Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района» Подпрограмма 3 «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  | районный бюджет | 40353,84 | 13082,06 |  | 29989,8613 |  | 7163,922 |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 6823 | 941 |  | 4941 |  | 941 |  |
|  | всего по источникам | 47176,84 | 14023,06 |  | 25048,8613 |  | 8104,922 |  |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители двух сельских поселений (2498 человек или 20,2% населения района) – Нарымского и Старицинского – отделены от районного центра водными преградами. Кроме, этого Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км.

Общество с ограниченной ответственностью «Парабельское автотранспортное предприятие» является единственным регулярным перевозчиком в районе. Существующие частные транспортные структуры осуществляют перевозки нерегулярно, а в отдаленные населенные пункты только по заказу. Автобусный парк предприятия состоит из 13 автобусов, в том числе 2-х большой вместимости. Кроме этого, имеется 24 грузовых и специальных автомобиля, 11 тракторов. Автотракторный парк предприятия в количестве 48 единиц имеет износ 26,6% (в 2014 году – 50,4%), в том числе автобусов – 39,4% (в 2014 году – 58,8%, грузовых автомобилей – 30% (в 2014 году – 60%), специальных – 10% (в 2014 году – 40%), тракторов – 37,1% (в 2014 – 45,6%). Катер КС-110 осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «Парабель – Нарым – Шпалозавод – Талиновка».

За последние годы был принят ряд мер для увеличения доходов предприятия без увеличения тарифов. Увеличились доходы от прочих услуг: мойки, грузоперевозок, содержания и строительства дорог. Несмотря на увеличение собственных доходов предприятию не хватает собственных средств для покрытия убытков от внутрирайонных пассажирских перевозок, обновления автотракторного парка.

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (2409 человек или 19,5% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этими поселениями прерывается. На период половодья и ледостава, в связи с отсутствием транспортной доступности, возникает необходимость предварительного завоза товаров первой необходимости, который осуществляется на основании договоров о взаимном сотрудничестве между администрациями сельских поселений и перевозчиками автомобильным транспортом. Для оплаты грузоперевозок необходимо выделение администрациям сельских поселений 300 тыс. руб. из районного бюджета.

Для осуществления транспортного сообщения необходимо приобретение транспортных средств и агрегатов к ним.

За 9 месяцев 2015 года сумма дотаций из районного бюджета составила 800 тыс. рублей. Убытки от внутрирайонных автобусных перевозок составили 2.528 тыс. рублей, по водному речному транспорту – 471 тыс. рублей. В связи с проведением работ по содержанию и ремонту дорог и улиц населенных пунктов Парабельского района сумма убытков снижена до 1.500 тыс. рублей. Ожидаемая сумма убытков за год составит около 2.000 тыс. рублей. Для покрытия убытков необходимо выделение дотаций на внутрирайонные автобусные перевозки и водные речные перевозки.

Для осуществления водных речных перевозок необходимо установление водной обстановки по протоке Нарымская Лука от с. Нарым до п. Талиновка. Стоимость работ составляет 150 тыс. рублей.

Нарымское сельское поселение территориально расположено на правом берегу р. Обь, в то время как остальные поселения и районный центр с. Парабель находятся на противоположном берегу. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этой территорией района прерывается. Для обеспечения сообщения в этот период может использоваться только авиация в виде вертолетов. Среднегодовые периоды распутицы приходятся на апрель и ноябрь месяцы. Из расчета 1 рейс в неделю, необходимо осуществлять в среднем 4 рейса за год. Стоимость 1 рейса составляет 250 тыс. руб., а общая сумма на авиаперевозки – 2.000 млн. рублей.

- Цель и задачи Программы, показатели задач Программы

Целью Программы является содействие повышению эффективности транспортной системы района.

Программа предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения».

Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района на период распутицы».

Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района».

Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения».

Задача 5 «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи»

| Показатели задач | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |
| 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | 7 | 7 | 7 |
| 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района на период распутицы» |  |  |  |
| 1. Количество авиарейсов в год | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |
| 1. Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | 9 | 9 | 9 |
| Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |
| 1. Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | 3 | 3 | 3 |
| Задача 5 «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |
| 1. Количество подключенных населенных пунктов к современным услугам связи | 0 | 1 | 0 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок» | всего | 35277,1353 | - | - | 35277,135 | - | Экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |
|  |  | 2022 год | 11935,457 | - | - | 11935,457 | - |  |
|  |  | 2023 год | 17468,7563 | - | - | 17468,756 | - |  |
|  |  | 2024 год | 5872,922 | - | - | 5872,922 | - |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района на период распутицы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Организация авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района» | Всего | 6325,10 | - | 2823,00 | 3502,10 | - | Экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |
|  |  | 2022 год | 1887,60 | - | 941,00 | 946,60 | - |  |
|  |  | 2023 год | 2505,50 | - | 941,00 | 1564,50 | - |  |
|  |  | 2024 год | 1932,00 | - | 941,00 | 991,00 | - |  |
| 3 | Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» | Всего | 800,00 |  |  | 800,00 | - | - |
|  |  | 2022 год | 200,00 | - | - | 200,00 | - |  |
|  |  | 2023 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - |  |
|  |  | 2024 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - |  |
| 4 | Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» | Всего | 9715,605 | - | 4000 | 5715,605 | - | Отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | 2023 год | 9715,605 | - | 4000 | 5715,605 | - |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 52117,8403 | - | 6823 | 45294,84 | - | - |
|  |  | 2022 год | 14023,057 | - | 941 | 13082,057 | - |  |
|  |  | 2023 год | 29989,8613 | - | 4941 | 25048,861 | - |  |
|  |  | 2024 год | 8104,922 | - | 941 | 7163,922 | - |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп | Наименование задачи, мероприятия программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) (по согласованию) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Администрация Парабельского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» | Всего | 27043,98879 | - | 27043,98879 | - |
|  |  | 2022 год | 9338,8105 | - | 9338,8105 | - |
|  |  | 2023 год | 11832,25629 | - | 11832,25629 | - |
|  |  | 2024 год | 5872,922 | - | 5872,922 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок» | Всего | 8233,1465 | - | 8233,1465 | - |
|  |  | 2022 год | 2596,6465 | - | 2596,6465 | - |
|  |  | 2023 год | 5636,50 | - | 5636,50 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Подпрограмма «Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района на период распутицы» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Финансирование авиаперелетов» | Всего | 6275,10 | 2823,00 | 3452,10 | - |
|  |  | 2022 год | 1887,60 | 941,00 | 946,60 | - |
|  |  | 2023 год | 2505,50 | 941,00 | 1564,50 | - |
|  |  | 2024 год | 1882,00 | 941,00 | 941,00 | - |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Финансирование досрочного завоза» | Всего | 800,00 | - | 800,00 | - |
|  |  | 2022 год | 200,00 | - | 200,00 | - |
|  |  | 2023 год | 300,00 | - | 300,00 | - |
|  |  | 2024 год | 300,00 | - | 300,00 | - |
| Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 «Приобретение автобуса» | Всего | 3544,50 | - | 3544,50 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 3544,50 | - | 3544,50 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 4.2 | Мероприятие 2 «Возмещение затрат на приобретение запасных частей, узлов и агрегатов для ремонта катера КС-213 и автобусов» | Всего | 1775,50 | - | 1775,50 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 1775,50 | - | 1775,50 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 5 | Задача «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие «Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи» | Всего | 4395,605 | 4000 | 395,605 | - |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | 0,00 | - |
|  |  | 2023 год | 4395,605 | 4000 | 395,605 | - |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 43834,6938 | 6823 | 37011,69379 | - |
|  |  | 2022 год | 11426,4105 | 941 | 10485,4105 | - |
|  |  | 2023 год | 24353,3613 | 4941 | 19412,36129 | - |
|  |  | 2024 год | 8054,922 | 941 | 7113,922 | - |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участник мероприятий муниципальной программы перевозчик:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов автомобильным, водным речным и авиатранспортом.

,

Первый заместитель Главы района -

Управляющий делами									 Д.А. Барсагаев

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных грузовых и пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
|  | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
|  | Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных грузовых и пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  | районный бюджет | 35277,13529 | 11935,457 |  | 17468,75629 |  | 5872,922 |  |
|  | всего по источникам | 35277,13529 | 11935,457 |  | 17468,75629 |  | 5872,922 |  |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители двух сельских поселений (1760 человек или 15,4% населения района) – Нарымского и Старицинского – отделены от районного центра водными преградами. Кроме, этого Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км.

Общество с ограниченной ответственностью «Парабельское автотранспортное предприятие» является единственным регулярным перевозчиком в районе. Существующие частные транспортные структуры осуществляют перевозки нерегулярно, а в отдаленные населенные пункты только по заказу. Автобусный парк предприятия состоит из 13 автобусов, в том числе 2-х большой вместимости. Кроме этого, имеется 24 грузовых и специальных автомобиля, 11 тракторов. Автотракторный парк предприятия в количестве 48 единиц имеет износ 26,6% (в 2014 году – 50,4%), в том числе автобусов – 39,4% (в 2014 году – 58,8%, грузовых автомобилей – 30% (в 2014 году – 60%), специальных – 10% (в 2014 году – 40%), тракторов – 37,1% (в 2014 – 45,6%). Катер КС-110 осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «Парабель – Нарым – Шпалозавод – Талиновка».

За последние годы был принят ряд мер для увеличения доходов предприятия без увеличения тарифов. Увеличились доходы от прочих услуг: мойки, грузоперевозок, содержания и строительства дорог. Несмотря на увеличение собственных доходов предприятию не хватает собственных средств для покрытия убытков от внутрирайонных пассажирских перевозок, обновления автотракторного парка.

За 9 месяцев 2015 года сумма дотаций из районного бюджета составила 800 тыс. рублей. Убытки от внутрирайонных автобусных перевозок составили 2.528 тыс. рублей, по водному речному транспорту – 471 тыс. рублей. В связи с проведением работ по содержанию и ремонту дорог и улиц населенных пунктов Парабельского района сумма убытков снижена до 1.500 тыс. рублей. Ожидаемая сумма убытков за год составит около 2.000 тыс. рублей. Для покрытия убытков необходимо выделение дотаций на внутрирайонные автобусные перевозки и водные речные перевозки, осуществляемые Парабельским МУАТП.

Для осуществления водных речных перевозок необходимо установление водной обстановки по протоке Нарымская Лука от с. Нарым до п. Талиновка. Стоимость работ составляет 150 тыс. рублей.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения.

Подпрограмма предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения».

Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных грузовых и пассажирских перевозок».

| Показатели задач Подпрограммы | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |
| 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | 7 | 7 | 7 |
| Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных грузовых и пассажирских перевозок» |  |  |  |
| 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов | 1 | 1 | 1 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Подпрограмма «Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» | всего | 27043,9888 | - | - | 27043,9888 | - | Перевозчик | Количество внутрирайонных автобусных маршрутов, ед. | х |  |
|  |  | 2022 год | 9338,8105 | - | - | 9338,8105 | - |  |  | 7 |  |
|  |  | 2023 год | 11832,2563 | - | - | 11832,2563 | - |  |  | 7 |  |
|  |  | 2024 год | 5872,922 | - | - | 5872,922 | - |  |  | 7 |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных грузовых и пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Организация регулярных пассажирских и грузовых перевозок водным речным транспортом общего пользования» | всего | 8233,1465 | - | - | 7056,6325 | - | Перевозчик | Количество внутрирайонных автобусных маршрутов, ед. | х |  |
|  |  | 2022 год | 2596,6465 | - | - | 2596,6465 | - |  |  | 1 |  |
|  |  | 2023 год | 5636,5 | - | - | 5636,5 | - |  |  | 1 |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | - | 0 | - |  |  | 1 |  |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 35277,1353 | - | - | 31377,696 | - | х | х | х |  |
|  |  | 2022 год | 11935,457 | - | - | 11935,457 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 17468,7563 | - | - | 17468,7563 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 5872,922 | - | - | 5872,922 | - |  |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнители Подпрограммы экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участник мероприятий Подпрограммы перевозчик:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов автомобильным и водным речным транспортом.

Первый заместитель Главы района -

Управляющий делами									       Д.А. Барсагаев

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Авиаперевозчики |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | «Обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района» |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Количество авиарейсов в год |  | 4 | 4 | 4 |
| Задачи подпрограммы | Задача «Обеспечение финансирования авиаперелетов» |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Задача «Обеспечение финансирования авиаперелетов» |  |  |  |  |
|  | 1. Количество авиарейсов в год |  | 4 | 4 | 4 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | районный бюджет | 3502,10 | 946,60 | 1564,50 | 991,00 |
|  | областной бюджет | 2823,00 | 941,00 | 941,00 | 941,00 |
|  | всего по источникам | 6325,10 | 1887,60 | 2505,50 | 1932,00 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Нарымское сельское поселение (1760 жителей или 15,4% от общего количества жителей в районе) территориально расположено на правом берегу р. Обь, в то время как остальные поселения и районный центр с. Парабель находятся на противоположном берегу. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этой территорией района прерывается. Для обеспечения сообщения в этот период может использоваться только авиация в виде вертолетов. Среднегодовые периоды распутицы приходятся на апрель и ноябрь месяцы. Из расчета 1 рейс в неделю, необходимо осуществлять в среднем 4 рейса за год. Стоимость 1 рейса составляет 483 тыс. руб.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение авиасообщения с сельскими поселениями Парабельского района на период распутицы.

Подпрограмма предлагает решение задачи «Финансирование авиаперелетов».

| Показатели задач Подпрограммы | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Финансирование авиаперелетов»» |  |  |  |
| 1. Количество авиарейсов в год | 4 | 4 | 4 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Организация авиаперелетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Организация авиаперелетов» | всего | 38,00 | - | - | 38,00 | - | Авиаперевозчики | Количество авиарейсов в год, ед. | х |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | 4 |
|  |  | 2023 год | 38,00 | - | - | 38,00 | - |  |  | 4 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | 4 |
| 1.2 | Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов» | всего | 6237,10 | - | 2823,00 | 3414,10 | - | Авиаперевозчики | Количество авиарейсов в год, ед. | х 4 4 4 |
|  |  | 2022 год | 1887,60 | - | 941,00 | 946,60 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2467,50 | - | 941,00 | 1526,50 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 1882,00 | - | 941,00 | 941,00 | - |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Осуществление авиаперелетов в период отсутствия автомобильного сообщения (Старицинское СП)» | всего | 50,00 | - | - | 50,00 | - | Авиаперевозчики | Количество авиарейсов в год, ед. | х 4 4 4 |
|  |  | 2022 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 50,00 | - | - | 50,00 | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме | Всего | 6325,10 |  | 2823,00 | 3502,10 | - | х | х | х |
|  |  | 2022 год | 1887,60 |  | 941,00 | 946,60 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2505,50 |  | 941,00 | 1564,50 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 1932,00 |  | 941,00 | 991,00 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнители Подпрограммы экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы авиаперевозчики:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов авиатранспортом.

Первый заместитель Главы района -

Управляющий делами									      Д.А. Барсагаев

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района, администрации Нарымского и Старицинского сельских поселений |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Перевозчики |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости |  | 9 | 9 | 9 |
| Задачи подпрограммы | Финансирование досрочного завоза |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Задача «Финансирование досрочного завоза» |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости |  | 9 | 9 | 9 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | районный бюджет | 800,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | всего по источникам | 800,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (1760 человек или 15,4% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этими поселениями прерывается. На период половодья и ледостава, в связи с отсутствием транспортной доступности, возникает необходимость предварительного завоза товаров первой необходимости, который осуществляется на основании договоров о взаимном сотрудничестве между администрациями сельских поселений и перевозчиками автомобильным транспортом. Для оплаты грузоперевозок необходимо выделение администрациям сельских поселений 300 тыс. руб. из районного бюджета

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района.

Подпрограмма предлагает решение задачи «Финансирование досрочного завоза».

| Показатели задач Подпрограммы | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача «Финансирование досрочного завоза» |  |  |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | 9 | 9 | 9 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Финансирование досрочного завоза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оплата договоров грузоперевозок» | Всего | 800,00 | - | - | 800,00 | - | Перевозчики | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости, ед. | х |
|  |  | 2022 год | 200,00 | - | - | 200,00 | - |  |  | 9 |
|  |  | 2023 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - |  |  | 9 |
|  |  | 2024 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - |  |  | 9 |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 800,00 | - | - | 800,00 | - | х | х | х |
|  |  | 2022 год | 200,00 | - | - | 200,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнители Подпрограммы экономический отдел и администрации Нарымского и Старицинского сельских поселений Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы перевозчики:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов автотранспортом.

Первый заместитель Главы района -

Управляющий делами								Д.А. Барсагаев

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Перевозчики |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортного обслуживания населения Парабельского района |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1.Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов |  | - | 3 | - |
|  | 2. Количество подключенных населенных пунктов к современным услугам связи |  | - | 1 | - |
| Задачи подпрограммы | Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Задача «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |
|  | 1.Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов |  | - | 3 | - |
|  | Задача «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |  |
|  | 2. Количество подключенных населенных пунктов к современным услугам связи |  | - | 1 | - |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 год |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего: | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | районный бюджет | 4745,605 | 0,00 | 5715,605 | 0,00 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 8745,605 | 0,00 | 9715,605 | 0,00 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (2409 человек или 19,5% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. Для осуществления транспортного сообщения необходимо приобретение транспортных средств и агрегатов к ним.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение транспортного обслуживания населения Парабельского района.

Подпрограмма предлагает решение задачи «Организация транспортного обслуживания населения».

| Показатели задач Подпрограммы | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |
| 1. Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | - | 3 | - |
| Задача 5 «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |
| 1. Количество подключенных населенных пунктов к современным услугам связи | - | 1 | - |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение автобуса» | Всего | 3544,50 | - | - | 3544,50 | - | Перевозчики | Количество приобретенных транспортных средств | х |
|  |  | 2022 год | 3544,50 | - | - | 3544,50 | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Возмещение затрат по приобретению транспортных средств, запасных частей, узлов и агрегатов для ремонта водного транспорта и автобусов на территории Парабельского района» | Всего | 1775,50 | - | - | 1775,50 | - | Перевозчики | Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | х |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 1775,5 | - | - | 1775,50 | - |  |  | 3 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | - | 0,00 | - |  |  | - |
| 2 | Задача «Обеспечение доступа населения к современным услугам связи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи» | Всего | 4395,605 | - | 4000,00 | 395,605 | - | Перевозчики | Количество подключенных населенных пунктов к современным услугам связи | х |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | 4395,605 | - | 4000,00 | 395,605 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2024 год | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  | - |
|  | Итого по Подпрограмме | Всего | 9715,605 | - | 4000,00 | 5715,605 | - | х | х | х |
|  |  | 2022 год | 3544,50 | - | 0,00 | 3544,5 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 6171,105 | - | 4000,00 | 2171,105 | - |  |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | - | 0 | 0 | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнитель Подпрограммы отдел по обеспечению инфраструктуры органа местного самоуправления:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывает и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы перевозчики:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов водным транспортом.

Первый заместитель Главы района -

Управляющий делами								Д.А. Барсагаев